**巴中出租**

1. 参数设置不成功（alpha服务器可能有问题）
2. 动态查岗抓拍到后排乘客或司机侧面，需要查看终端智能算法库的版本号（原因：摄像头安装出现问题，不能完整拍到司机头像）
3. 动态查岗和非法司机检测功能有问题，终端未上报（抓拍照片被发送到ceiba平台导致，新软件已发布）
4. Ceiba2不能下载子码流录像（不再受理MDVR设备的维护需求）
5. 巴中交投运业有部分司机信息没有手机号（系用户删除司机再添加司机导致数据库有多条记录，大区自己手工补充）

**宁德出租**

1. 确认银联二维码的商户号是否可以获取，是否需要联机交易（已完成，商户号可以获取，不用做联机交易）
2. 需要提供银联证书
3. 升级计价器
4. 扩展银联证书协议

**郑州网约车**

1. 协助调试808平台（已完成）
2. 行车记录app支持下载视频到手机上

**重庆市租**

1. Alpha平台有上报ISU存储异常报警，但是查看设备录像回放正常
2. 找曾工协调拨号问题处理
3. 绿色驾驶alpha转发数据模块处理

**乐山出租**

1. 新增需求动态查岗和人企绑定，需要导入需求到techExcel（已完成）
2. 新增需求需要提供协议给信息港平台（已完成）
3. Ceiba上查看历史回放，录像叠加的时间与查询的时间不一致
4. 问张黎要时间计划

**成都网阔神马网约车**

1. TTS声音卡顿

**贵阳公交出租**

1. 顶灯未收到（20180413已收到）
2. 导入需求到techExcel

**成都出租**

1. 计价器和终端绑定
2. 计价器作弊报警

**福州出租**

1. 确认错误密码登录设备的问题
2. 存储相关，手动上传其他数据，其他数据指的是什么数据？

**郑州网约车**

1. 行车记录app支持下载视频到手机，并能够播放

**规划类**

1. 整理标准软件功能清单

**贵阳科海网约车**

1. 需求整理

**三亚出租**

1. 要八通计价器升级软件（20180413已收到软件）